# Begründeter Lösungsansatz
## IST-Situation
Das Team stand vor der Herausforderung, ein System innerhalb von vier Monaten zu entwickeln, das die im Projektauftrag beschriebenen Anforderungen bestmöglich erfüllte.
Als zentraler Faktor für den Erfolg dieses Projektes wurde der effiziente Umgang mit der Zeit betrachtet.
Jedes Teammitglied war berufstätig und belegte nebst der Projektarbeit noch weitere Module an der FFHS.
Um den Programmieraufwand zu verkürzen, wurde die (Make-or-Buy-)Frage nach dem Einsatz von Fremdkomponenten ein wichtiges Thema.
## SOLL-Situation
Die Mashup-Plattform sollte mit Hilfe von definierten Regeln die gewünschten Daten von
unterschiedlichen (Fremd-)Datenquellen herunterladen und sie miteinander verknüpfen. Diese Funktionalität bildete den Kern des Systems und musste mit höchster Priorität implementiert sein.
## IST/SOLL-Analyse
Die IST/SOLL-Analyse ergab, dass der Einsatz von Fremdkomponenten unter Umständen den Programmieraufwand reduzieren konnte. Die in Frage kommenden Fremdkomponenten mussten allerdings die Kernfunktionalität (gemäss SOLL-Situation) unterstützen und dabei keine Rahmenbedingungen (gemäss Projektauftrag) verletzen.
Eine vom Projektteam durchgeführte Internetstudie lieferte zwei Fremdkomponenten, welche die geforderten Kriterien erfüllten:
Bezeichnung	Erklärung
Yahoo YQL	Ein von Yahoo zur Verfügung gestellter Webdienst, der den einheitlichen Zugriff auf fremde Datenquellen mit Hilfe einer SQL-ähnlichen Abfragesprache namens „YQL“ erlaubt. (Quelle: http://developer.yahoo.com/yql/)
JOpera	Ein System zur Verknüpfung von fremden Datenquellen. Es besteht aus einer Workflow Engine (Kernel) und aus einer graphischen Benutzeroberfläche. (Quelle: http://www.jopera.org)

Die geringe Anzahl von möglichen Fremdkomponenten war ein Indiz dafür, dass die Mashup-Entwicklung noch ein junges Forschungsthema war.
## Lösungsvarianten
Varianten-Nr.	Erklärung
V1	Die zukünftige Mashup-Plattform greift über Yahoo's Webdienst auf das Internet zu. Ein grosser Teil der Mashup-Logik wird in die Abfragesprache „YQL“ verlagert.
V2	Die Workflow Engine von JOpera wird eingesetzt, um Mashups auszuführen.
V3	Es werden keine Fremdkomponenten eingesetzt. Die Mashup-Plattform wird von Grund auf neu entwickelt.

## Bewertungskriterien
Kriterien-Nr.	Gewichtung	Kriterium
B1	10	Konfigurations-/Programmieraufwand
B2	10	Erweiterbarkeit
B3	10	Klarheit und Exaktheit der Mashup-Definierung
B4	7	Unabhängigkeit von Drittentwicklern
B5	6	Sicherheit und Stabilität
B6	5	Dokumentation und Aktivität der Community
B7	5	Lernerfolg für das Team

## Nutzwertanalyse
Die Punktevergabe entsprach der in der Schweiz gebräuchlichen Notenskala (1 sehr schlecht, 6 sehr gut).
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	Total (Gewichtung berücksichtigt)
V1	5	5*	5	1	4	5	3	221
V2	3	4	4**	3	5	3	5	201
V3	3	5	5	6	4	1	6	231

* Yahoo bietet das Konzept der „Open Data Tables“ an (Quelle: http://www.datatables.org/).
** JOpera hat seinen Hauptfokus auf das visuelle Verknüpfen, wodurch die Exaktheit und Flexibilität der Mashup-Definierung etwas verloren geht.
## Ausgewählte Lösung
Die Nutzwertanalyse lieferte ein interessantes Ergebnis. Die komplette Eigenentwicklung der Mashup-Plattform brachte die meisten Vorteile.
Ein wesentlicher Grund lag in der kleinen Auswahl an möglichen Fremdkomponenten. Ausserdem ermöglichte die Eigenentwicklung den höchsten Lerneffekt für das Team und die grösstmögliche Unabhängigkeit von Dritten.