# Begründeter Lösungsansatz
## IST-Situation
Das Team steht vor der Herausforderung, ein System innerhalb von vier Monaten zu entwickeln, das die im Projektauftrag beschriebenen Anforderungen bestmöglich erfüllt.
Als zentraler Faktor für den Erfolg dieses Projektes wird der effiziente Umgang mit der Zeit betrachtet.
Jedes Teammitglied ist berufstätig und belegt nebst der Projektarbeit noch weitere Module an der FFHS.
Um den Programmieraufwand zu verkürzen, ist die (Make-or-Buy-)Frage nach dem Einsatz von Fremdkomponenten ein wichtiges Thema geworden.
## SOLL-Situation
Die Mashup-Plattform sollte mit Hilfe von definierten Regeln die gewünschten Daten von
unterschiedlichen Fremddatenquellen herunterladen und sie miteinander verknüpfen. Diese Funktionalität bildet den Kern des Systems und muss mit höchster Priorität implementiert werden.
## IST/SOLL-Analyse
Die IST/SOLL-Analyse hat ergeben, dass der Einsatz von Fremdkomponenten unter Umständen den Programmieraufwand reduzieren könnte. Die in Frage kommenden Fremdkomponenten müssen allerdings die Kernfunktionalität (gemäss SOLL-Situation) unterstützen und dabei keine Rahmenbedingungen (gemäss Projektauftrag) verletzen.
Eine vom Projektteam durchgeführte Internetstudie hat zwei Fremdkomponenten geliefert, welche die geforderten Kriterien erfüllen:
Bezeichnung	Erklärung
Yahoo YQL	Ein von Yahoo zur Verfügung gestellter Webdienst, der den einheitlichen Zugriff auf Fremddatenquellen mit Hilfe einer SQL-ähnlichen Abfragesprache namens „YQL“ erlaubt. (Quelle: http://developer.yahoo.com/yql/)
JOpera	Ein System zur Verknüpfung von Fremddatenquellen. Es besteht aus einer Workflow Engine (Kernel) und aus einer graphischen Benutzeroberfläche. (Quelle: http://www.jopera.org)

Die geringe Anzahl von möglichen Fremdkomponenten ist ein Indiz dafür, dass die Mashup-Entwicklung noch ein junges Forschungsthema ist.
## Lösungsvarianten
Varianten-Nr.	Erklärung
V1	Die zukünftige Mashup-Plattform greift über Yahoo's Webdienst auf das Internet zu. Ein grosser Teil der Mashup-Logik wird in die Abfragesprache „YQL“ verlagert.
V2	Die Workflow Engine von JOpera wird eingesetzt, um Mashups auszuführen.
V3	Es werden keine Fremdkomponenten eingesetzt. Die Mashup-Plattform wird von Grund auf neu entwickelt.

## Bewertungskriterien
Kriterien-Nr.	Gewichtung	Kriterium
B1	10	Konfigurations-/Programmieraufwand
B2	10	Erweiterbarkeit
B3	10	Klarheit und Exaktheit der Mashup-Definierung
B4	7	Unabhängigkeit von Drittentwicklern
B5	6	Sicherheit und Stabilität
B6	5	Dokumentation und Aktivität der Community
B7	5	Lernerfolg für das Team

## Nutzwertanalyse
Die Punktevergabe entspricht der in der Schweiz gebräuchlichen Notenskala (1 sehr schlecht, 6 sehr gut).
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	Total (Gewichtung berücksichtigt)
V1	5	5*	5	1	4	5	3	221
V2	3	4	4**	3	5	3	5	201
V3	3	5	5	6	4	1	6	231

* Yahoo bietet das Konzept der „Open Data Tables“ an (Quelle: http://www.datatables.org/).
** JOpera hat seinen Hauptfokus auf das visuelle Verknüpfen, wodurch die Exaktheit und Flexibilität der Mashup-Definierung etwas verloren geht.
## Ausgewählte Lösung
Die Nutzwertanalyse hat ein interessantes Ergebnis geliefert. Die komplette Eigenentwicklung der Mashup-Plattform bringt die meisten Vorteile.
Ein wesentlicher Grund liegt in der kleinen Auswahl an möglichen Fremdkomponenten. Ausserdem hat die Eigenentwicklung den grössten Lerneffekt auf das Team und ermöglicht die grösstmögliche Unabhängigkeit von Dritten.