Projektauftrag

Mashup-Plattform

Version 1.1

Projekttitel Mashup-Plattform	Projektbeginn 19.08.2011	Projektende 07.01.2012
Projektteam Alexander Matt, Joël Poyet, Jan Wild, Malte Wintner

Dokumentversionen
Version	Datum	Autor	Änderungsgrund / Bemerkungen
1.0	02.09.2011	Joël	Ersterstellung
1.1	09.09.2011	Malte	Strukturierung und Ergänzungen gemäss Vorgaben „Arbeitsmappe für das Modul Projektarbeit“ (Kapitel 2.1)

# Formale Angaben
## Zweck dieses Dokuments
In diesem Dokument werden die Projektziele, Rahmenbedingungen und Anforderungen beschrieben.
## Ablage
Dieses Dokument befindet sich in seiner einzig gültigen Fassung im teaminternen Git-Repository.
Die Zugangsdaten und Instruktionen zur Nutzung des Git-Repository haben alle Projektteilnehmer per Email erhalten.
# Ausgangslage
Das Internet besteht aus einer riesigen Flut von uneinheitlich strukturierten Informationen. Diese Heterogenität verhindert die effiziente Aufnahme und Verarbeitung der Daten durch Mensch und Maschine.
Die Grundidee dieser Projektarbeit ist die Verknüpfung und Strukturierung unterschiedlicher Datenquellen, um sie in standardisierter Form den Anwendern zur Verfügung zu stellen.
Sogenannte Web-Mashups verfolgen dieses Ziel.
Die Vorteile für die Anwender sind unter anderem:
- bessere Übersicht von Informationen
- Informationsgewinn durch logische Verknüpfungen
- Individualisierung von Informationen

Web-Mashups sind im Allgemeinen noch relativ unbekannt und gewinnen langsam an Bedeutung. Plattformen für die Erstellung und Nutzung von Web-Mashups gibt es bis jetzt nur wenige und sind in erster Linie für die Bereitstellung von unternehmensinternen Informationen (z.B. in Form von „Dashboards“) konzipiert worden.
# Projektziele
## Funktionsziele
### Gesamtziel
Das Ziel dieser Projektarbeit ist die Entwicklung einer Mashup-Plattform, welche den Anwendern das Betrachten, Erstellen und Ausführen von (Web-)Mashups ermöglicht.
### Detailziele
Zielart	Ziel
MUSS-Ziele	Die Mashup-Plattform stellt die notwendigen Funktionen und Mechanismen für das Definieren, Hinzufügen und Ausführen eigener Mashups bereit.
	Mashups müssen als Datenquellen für neue Mashups nutzbar sein.
	Die Mashup-Plattform steuert und kontrolliert den Zugriff auf das Internet in Bezug auf das Datenvolumen, die Anzahl Requests und die erlaubten Datenquellen.
KANN-Ziele	Auf dem Server abgelegte Dokumente können als Datenquellen genutzt werden.
	Besucher können mit Hilfe eines gängigen Webbrowsers auf die Ergebnisse der Mashups zugreifen.
	Ein automatischer Email-Versandmechanismus kann zur Benachrichtigung neuer Mashup-Inhalte eingesetzt werden.
NICHT-Ziele	Ein GUI für das Definieren von Mashups ist aus zeitlichen Gründen nicht zu entwickeln.
	Das Endprodukt dieser Projektarbeit ist keine für den produktiven Einsatz ausgereifte Lösung. Es dient viel mehr als Experimentiersystem, um die technischen Möglichkeiten und Einschränkungen der Mashup-Entwicklung aufzuzeigen.

### Messbarkeit
Die Mashup-Plattform sollte mindestens einen vorgefertigten Beispiel-Mashup enthalten, welche die Funktionalität der Plattform demonstriert.
Anhand dieses Beispiel-Mashups kann der Grad der Zielerreichung bewertet werden.
## Finanzziele
### Gesamtziel
Das Endprodukt wird als quelloffene Software unter der GNU General Public License (GPL Version 3) veröffentlicht. Das Projekt ist somit nicht primär gewinnorientiert.
### Detailziele
Zielart	Ziel
MUSS-Ziele	Entwicklung und Verbreitung des Produktes dürfen keine Lizenzkosten generieren.

## Personalziele
### Gesamtziel
Das Projektteam soll ein vertieftes Verständnis im Bereich Projektmanagement, Software Engineering und Objektorientiertes Programmieren erhalten.
Der erfolgreiche Abschluss soll dem Team Vertrauen in seine Fähigkeiten bringen.
### Detailziele
Zielart	Ziel
MUSS-Ziele	Jedes Teammitglied hat detaillierte Kenntnisse über den Projektverlauf.
	Jedes Teammitglied ist in der Lage, die an der Schlussprüfung gestellten Fragen fachkundig zu beantworten.
	Alle Projektaufgaben werden termingerecht und in der geforderten Qualität erfüllt.

# Rahmenbedingungen
## Technische Restriktionen
- Als Programmiersprache wird hauptsächlich Java eingesetzt.
- Eingesetzte Fremdbibliotheken müssen quelloffen sein.
- Die Mashup-Plattform darf fremde Ressourcen (z.B. externe Datenquellen) nicht übermässig beanspruchen. Dies gilt auch bei der Entwicklung und dem Testen der Plattform.
## Rechtliche Restriktionen
- Es dürfen nur Datenquellen genutzt werden, welche den maschinellen Zugriff erlauben. Der Datenaustausch sollte über die vorgesehenen Schnittstellen erfolgen, sofern die Fremdquellen entsprechende APIs zur Verfügung stellen.
- Es dürfen keine Datenschutzbestimmungen verletzt werden.
- Eingesetzte Fremdbibliotheken müssen mit der GNU General Public License (GPL Version 3) vereinbar sein.
## Personelle Restriktionen
- Das Team muss die Richtlinien gemäss der „Arbeitsmappe für das Modul Projektarbeit“ befolgen.
- Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich das notwendige Hintergrundwissen anzueignen, um dieses Projekt erfolgreich durchzuführen.
- Die Arbeitszeiten der Teilnehmer beschränken sich vorwiegend auf Abende und Wochenenden.
- Alle Mitglieder sind zu gleichen Teilen am Projekt beteiligt und müssen mindestens den geforderten Arbeitsaufwand von 210 Stunden (= 7 ECTS-Credits) einhalten.
## Technische Ressourcen
Für die Umsetzung des Projekts sind folgende Ressourcen sicherzustellen:
- Einwandfrei funktionierende Entwicklungsplattform mit Anbindung zu einem gemeinsam genutzten GIT-Repository
- Ein Skype-Konto mit entsprechendem Zubehör
- Word-kompatibles Textverarbeitungsprogramm
# Grundlagen
Es sind noch keine Vorarbeiten für dieses Projekt geleistet worden.
Als Grundlagen dienen die aus den vorangegangenen Modulen (Projektmanagement, Software Engineering, Programmieren in JAVA, ...) erworbenen Kenntnisse.
Als wichtigste Informationsquelle in Bezug auf die Web-Programmierung und API-Anbindungen dient das Internet.
# Messbare Lieferobjekte
Titel	Kapitel gemäss Arbeitsmappe
Projektauftrag (vorliegendes Dokument)	AM 2.1
begründeter Lösungsansatz	AM 2.2
Projektstrukturplan	AM 2.3
Phasenplan	AM 2.4
Terminplan	AM 2.5
Systemidee	AM 3.1.1
Systemanwendungsfälle	AM 3.1.2
Domänenmodell	AM 3.1.3
Systemablaufmodelle	AM 3.1.4
Schnittstellenbeschreibung	AM 3.1.5
Softwarearchitektur	AM 3.2.1
Klassenmodelle	AM 3.2.2
Datenmodell	AM 3.2.3
Dynamische Modelle	AM 3.2.4
Testkonzept	AM 3.2.5
Spezifikation der Bedienoberflächen	AM 3.2.6
Lieferobjekte und Installationsanleitung	AM 3.3.1
Coderichtlinien	AM 4.2.1
Quellcode (abgelegt auf USB-Stick)	AM 4.2.2
Ablagestruktur des Quellcodes	AM 4.2.2
Testprotokolle	AM 4.3
1. Statusbericht	AM 5.1
2. Statusbericht	AM 5.1

# Eckwerte
## Termine (Meilensteine)
Projektstart / Kick-Off-Meeting	19.08.2011
Initialisierung
Projektidee fixieren	26.08.2011
Anforderungen und Ziele analysieren	30.08.2011
Kommunikation und Hilfsmittel sicherstellen	02.09.2011
Projektauftrag schreiben	02.09.2011
Vorstudie
Grobplan erstellen	05.09.2011
Projektstrukturplan erstellen	06.09.2011
Konzept
Detailziele und Lösungsvarianten festlegen	09.09.2011
System gemäss ausgewählter Lösung entwerfen	16.09.2011
Implementierung
Mashup-Platfform implementieren	02.12.2011
Test & Einführung
Testphase abschliessen	15.12.2011
Installations- und Benutzerhandbuch schreiben	19.12.2011
Projektabschluss
Nachbesprechung des Projektteams durchführen	22.12.2011
Dokumentation ausliefern	23.12.2011
Projekt präsentieren	07.01.2012
Projektende	07.01.2012

## Personalplanung / Rollenverteilung
In diesem Projekt sind folgende Rollen vertreten:
- Auftraggeber
- Projektleiter
- Projektmitarbeiter

Jedes Mitglied wird jede Rolle mindestens einmal einnehmen.
Die Rollenverteilung bis zum ersten Status-Meeting sieht wie folgt aus:
Rolle	Name
Auftraggeber	Joël Poyet
Projektleiter	Malte Wintner
Projektmitarbeiter	Alexander Matt
Projektmitarbeiter	Jan Wild

# Risiken
## technische Risiken
- Aktualität und Korrektheit der Mashup-Inhalte können nicht garantiert werden, da sie von fremden Datenquellen abhängig sind.
- Eine zu hohe Beanspruchung der Fremddatenquellen könnte zu einer Zugriffs-Sperrung („Blacklisting“) führen.
## gesetzliche Risiken
- Die Anzeige von Fremdinhalte könnten Datenschutzbestimmungen verletzen.
- Mashups könnten zu Spam-Zwecken missbraucht werden.
## marktbezogene Risiken
Das allgemeine Interesse an der Mashup-Plattform könnte gering sein, da für die Erstellung der Mashups Fachkenntnisse erforderlich sind.