# Situation
- Wir stehen am Beginn der Projektarbeit (PA).
- Als Thema der Projektarbeit haben wir das Verknüpfen und Anzeigen von Datenquellen aus dem Internet (Mashup) gewählt.
- Wir haben ca. 4 Monate Zeit für die Realisation der PA.
- Als Programmiersprache muss Java verwendet werden.
- Auf dem Markt sind Mashup-Plattformen und Frameworks erhältlich, auf welchen unsere PA aufbauen könnte.
- Die Teammitglieder sind arbeitstätig
- Die Teammitglieder realisieren das Projekt an Randstunden (abends und an den Wochenenden)
# Ziele
## Globalziel
Das Projektteam bestehend aus den Fünftsemester-FFHS-Studenten Malte Wintner, Joel Poyet, Alexander Matt und Jan Wild versendet zum gewählten Thema „Mashup“ bis spätestens am 23.12.2011 die Dokumentation (Druckversion + CD) per A-Post und besteht am 7. Januar 2012 die Schlussprüfung.
## Systemziele
### Soll-Ziele
- Mit diesem Werkzeug ist es möglich, zwei oder mehrere Datenquellen aus dem Internet zu verknüpfen und darzustellen
- Mit diesem Werkzeug ist es möglich, neue Verknüpfungen von Datenquellen aus dem Internet zu erstellen
- Das Resultat dieser Verknüpfungen kann wiederum als Quelle für neue Verknüpfungen verwendet werden
- Dieses Werkzeug ist über gängige Browser benutzbar
- Die Dokumentation gemäss Arbeitsmappe PA ist erstellt
### Wunsch-Ziele (Kann-Ziele)
- Erstellen von neuen Verknüpfungen von Datenquellen aus dem Internet über gängige Webbrowser
- Eine Benachrichtigung per E-Mail bei Änderung der Inhalte solcher Verknüpfungen
## Vorgehensziele
- Erfolgreiche Absolvierung der zwei Status-Meetings am 24. September und 19. November 2011
- Jeder Projektmitarbeiter soll ca. 210 Stunden am Projekt arbeiten
- Die Teammitglieder sollen mit Freude am Projekt mitarbeiten
# Lösungen
Folgende Lösungen haben wir zusammengetragen:

Nr.	Kurzform	Beschreibung
1	Verwendung und Anpassung einer bestehenden Mashup-Plattform	Es existieren schon Mashup-Plattformen, wie z. B. JOpera. Unsere Lösung wäre eine Verwendung und Anpassung einer solchen Plattform.
2	Verwendung eines bestehenden Mashup Frameworks zur Erstellung einer Mashup-Plattform	Mit Hilfe eines Mashup-Frameworks würden wir eine neue Mashup-Plattform erstellen.
3	Entwicklung einer eigenen Mashup-Plattform („from scratch“)	Wir würden in Java eine eigene, neue Mashup-Plattform erstellen.

# Bewertung der Lösungen
Die Lösungen haben wir wie folgt bewertet:

Nr.	Kurzform	Bewertung
1	Verwendung und Anpassung einer bestehenden Mashup-Plattform (z.B JOpera)	Vorteile	Schnellste Zielerreichung aller 3 Lösungen
		Nachteile	Beschränkte Möglichkeiten bzw. Erweiterbarkeit / Abhängigkeit von Community / Eingeschränkte Wahl der verwendeten Technologien und Programmiersprachen
2	Verwendung eines bestehenden Frameworks zur Erstellung einer Mashup-Plattform	Vorteile	Schnelle Zielerreichung / Profitieren von „best-practice“ Methoden
		Nachteile	Einarbeitungszeit / Limitierungen im Rahmen des Frameworks / Modularität eingeschränkt / Erhöhte Komplexität und Wartung bei Erreichen von Framework Limitierungen / Eingeschränkte Wahl der verwendeten Technologien und Programmiersprachen
3	Entwicklung einer eigenen Mashup-Plattform („from scratch“)	Vorteile	Kein Overhead, „schlanke“ Lösung / Freie Gestaltung von Design und Architektur / Umfassendes Verstehen der Lösung / Freie Wahl der Technologie und Programmiersprache
		Nachteile	Langsamste Zielerreichung aller 3 Lösungen / Gefahr von elementaren Design-Fehlern in der Software / Permantente Gegenüberstellung von Quantität und Qualität

# Auswahl
Wir wählen die Variante 3: Entwicklung einer eigenen Mashup-Plattform. Dies deshalb, weil für uns die oben genannten Vorteile die Nachteile überwiegen: Wir können „etwas eigenes“ programmieren und deshalb auch die verwendete Technologie und Architektur selber bestimmen. Wir werden am Schluss verstehen, wie die unsere Mashup-Plattform im Detail funktioniert und es sind uns keine Grenzen durch Drittsoftware gesetzt.