# Phasenplan
## Zeichenerklärung
Ax.x: Arbeitspaket
Mx.x: Meilenstein
## Initialisierung
Nummer	Bezeichnung	Beschreibung
Projektidee
A1.1	Kick-Off-Meeting	Projektthema wählen
A1.2	Brainstorming	Projektthema konkretisieren
A1.3	Fixierung	Anforderungen, Umfang und Erfolgskriterien grob skizzieren
M1.1	Mindmap	Übersicht über alle vereinbarten Entscheidungen
Kommunikation
A1.4	Berichtswesen	Berichtswesen etablieren (Wer berichtet wem? In welcher Form?)
A1.5	Dokumentenablage	Software evaluieren
A1.6	Code Repository	Software evaluieren
A1.7	Arbeitsrechner	Entwicklungsumgebung einrichten
A1.8	Webserver	Software aufsetzen (WIKI, Code Repository, Bug Tracker)
M1.2	Arbeitsumgebung	lauffähige Entwicklungsumgebung und Kommunikations-Plattform
Projektauftrag
A.1.9	Erstellung	Projektauftrag schreiben
A.1.10	Besprechung	Feedback des Teams einholen
A.1.11	Überarbeitung
M1.3	Projektauftrag	fertig erstellter Projektauftrag

## Vorstudie
Nummer	Bezeichnung	Beschreibung
Dokumentation
A2.1	begründeter Lösungsansatz	IST/SOLL-Analyse, Lösungsvarianten, Bewertungskriterien, Nutzwertanalyse
A2.2	Vorgehensmodell	Bestimmen und Dokumentieren
M2.1	Dokumente	schriftlich erfasster Lösungsansatz und Vorgehensmodell.
Entwurf des Pilotsystems
A2.3	Mashup-Erstellung	Fremddatenquellen, Verknüpfungslogik, Verwaltung
A2.4	Ausführungs-mechanismus	Initialisierung, Ausführung und Speicherung der Ausgabe
M2.2	Klassendiagramme	schriftlich erfasste Klassendiagramme
Implementierung des Pilotsystems
A2.5	Mashup-Erstellung
A2.6	Ausführungs-mechanismus
M2.3	Pilotsystem	lauffähige Software
Analyse des Pilotsystems
A2.7	Analyse	Machbarkeit, Erweiterbarkeit, Risiken
M2.4	Analyse-Ergebnisse	schriftlich erfasste Ergebnisse und Schlussfolgerungen
1. Statusmeeting
A2.8	Statusbericht	Statusbericht schreiben
A2.9	Präsentation	Präsentation vorbereiten
M2.5	Statusmeeting	durchgeführtes Statusmeeting

## Konzept
Nummer	Bezeichnung	Beschreibung
Dokumentation
A3.1	Systemidee
A3.2	Systemanwendungsfälle	Beschreibung und Gesamtübersicht
A3.3	Domänenmodell
A3.4	Systemablaufmodelle
A3.5	Schnittstellenbeschreibung
A3.6	Softwarearchitektur
A3.7	Klassenmodelle
A3.8	Datenmodell
A3.9	Dynamische Modelle
A3.10	Testkonzept
A3.11	GUI-Spezifikationen
M3.1	Dokumente	fertig erstellte Dokumente
Entwurf des Kernsystems (1. Inkrement)
A3.12	Refactoring des Pilotsystems	gemäss M2.4
A3.13	zentralisiertes Logging	vollständiges und einheitliches Protokollieren aller wichtigen Prozessschritte des Kernsystems
A3.14	Cache	Cache-System der virtualisierten DBs
M3.2	Klassendiagramme	fertig erstellte Klassendiagramme
Entwurf der persistenten Datenbank
A3.15	Evaluierung	Lösungsvarianten, Auswahlkriterien, Nutzwertanalyse
A3.16	Schnittstellen/Konnektoren	API zum Kernsystem und zur Webumgebung
M3.3	Evaluierungsbericht und Schnittstellenbeschreibung	fertig erstellte Dokumente
Entwurf der Webumgebung (2. Inkrement)
A3.17	Mashup-Präsentation	Template-Engine, Anzeige der Übersicht und der einzelnen Mashups, Paging
	Mashup-Verwaltung	Rechte/Rollen, Hochladen von Mashups, (De-)Aktivierung von Mashups
M3.4	Klassendiagramme	fertig erstellte Klassendiagramme
2. Statusmeeting
A3.18	Statusbericht	Statusbericht schreiben
A3.19	Präsentation	Präsentation vorbereiten
M3.5	Statusmeeting	durchgeführtes Statusmeeting